ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:Курганенское сельское поселение Орловского района Ростовкой области.

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«Модернизация Курганенского СДК: приобретение металлопластиковых дверей и кресел с установкой, светодиодных прожекторов, пульта управления, сплиттера, вращающихся голов, светильников, софита в комплекте с элементами подвеса, кабелей и разъемов, струбцин, дистрибьютера питания, акустических систем, сабвуферов, микшерного пульта, радиосистем, микрофонной стойки, профессионального аудиоинтерфейса в комплекте с ноутбуком».

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования- проект реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования:

с 15.06.2021 г. по 15.08.2021 г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен - нет.

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока - нет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость  выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования\* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | приобретение и установку комплекта входных дверей | 267 900,00 | ИП Волохова Наталья Александровна  (закупка № 3007814) |
| 2. | приобретение театральных кресел в зрительный зал | 516 000,00 | ИП Гевондян Анна Самвеловна  (закупка № 3007807) |
| 3 | приобретение акустических систем, сабвуферов, микшерного пульта, радиосистем, микрофонной стойки, профессионального аудиоинтерфейса в комплекте с ноутбуком, кабелей и разъемов | 596 112,00 | ООО «Про-С»  (закупка № 3007603) |
| 4 | приобретение светодиодных прожекторов, пульта управления, сплиттера, вращающихся голов, светильников, софита в комплекте с элементами подвеса, кабелей и разъемов, струбцин, дистрибьютера питания | 599 000,00 | . ООО «Лайт Сервис» (закупка № 3020383) |
|  | Итого | 1 979 012,00 |  |

\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения  о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемый  объем средств | | Фактический  объем средств | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 2 112 570,00 | 100 | 1 979 012,00 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 909 760,00 | 90,4 | 1 789 026,85 | 90,4 |
| объем собственных средств местного бюджета | 97 180,00 | 4,6 | 91 034,55 | 4,6 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 21 130,00 | 1,0 | 19 790,12 | 1,0 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 84 500,00 | 4,0 | 79 160,48 | 4,0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования | Экономия бюджетныхсредств произошла в результате коррекции НМЦК и проведённых торгов на портале малых закупок | | | |

5. Фотоматериалы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотография объекта  до реализации  проекта инициативного бюджетирования | Фотография объекта  после реализации  проекта инициативного бюджетирования |
| 1. | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200715_112257.jpg | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\4.jpg |
| 2. | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200717_101955.jpg | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\5.jpg |
| 3. | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200717_102236.jpg | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\9.jpg |
| 4. | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200715_113519.jpg | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\13.jpg |
| 5. | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200720_165323.jpg | C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\7.jpg |

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.